SOLICITUD DE CONTROL DE CAMBIOS (Versión 5)

| Fecha de Solicitud: | 30/12/2025 | Número de solicitud: | 00000 | Cliente: | Banco del Tesoro (BT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Unidad Solicitante: | Gerencia de arquitectura servicios bancarios | Proyecto/Actividad: | Validación de Token TOTP |
| --- | --- | --- | --- |

Actividad a realizar (Título de la actividad solicitada):

Ejecución de scripts y merge-requests en ambientes de Calidad, Master-rc y Master.

Detalles de la Actividad:

| Fecha y hora estimada de inicio de la actividad | Tiempo total estimado para la realización del cambio |
| --- | --- |
| 30/12/2025 | 60 Mins |

Tipo de Cambio / Origen del Cambio (Marque con una equis):

| Planificado: |  | Emergente: | X | Nuevo Requerimiento: |  | Mantenimiento: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Impacto del Cambio (Marque con una equis):

| Alto: |  | Medio: |  | Bajo: | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Descripción de la actividad (Descripción general de la actividad solicitada):

Desarrollo de módulo para uso de clave TOTP en Transferencias a Terceros, Múltiples y P2P, validando si tiene o no dispositivo frecuente en la APP móvil.

Pruebas de seguridad realizadas:

| Ítem | Actividad / Descripción | Responsable(s) | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N/A | N/A | N/A |

Descripción del plan de roll back:

| Ítem | Actividad / Descripción | Responsable(s) | Tiempo Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ejecutar proceso de reverso del merge-request del ambiente de Calidad (Gitlab): http://172.16.32.109/tesoro/internetbanking/-/merge_requests/2285 | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| 2 | Ejecutar proceso de reverso del merge-request del ambiente Master-rc (Gitlab): http://172.16.32.109/tesoro/internetbanking/-/merge_requests/2287 | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| 3 | Ejecutar proceso de reverso del merge-request del ambiente Master (Gitlab): http://172.16.32.109/tesoro/internetbanking/-/merge_requests/2286 | Misbeny Salazar | 10 Mins |

Pruebas funcionales realizadas:

| Ítem | Módulo / Funcionalidad probada | Resultado | Responsable(s) | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se verifica que en caso de tener dispositivo frecuente en la APP solicite la clave TOTP, si no posee, se solicita clave dinámica. | Con observaciones Al ingresar el TOTP, es generado mensaje "Código inválido o expirado" | N/A | 30-12-25 |

Especificaciones técnicas del cambio (Describa detalladamente los aspectos técnicos del cambio):

| Ambiente de origen (Ruta y Descripción de Ambiente) | Desarrollo |
| --- | --- |
| Ambiente destino (Ruta y Descripción de Ambiente) | Calidad, Master-rc y Master |
| Gestor de base de datos (Nombre y versión) | MySQL |
| Lenguaje de programación (Nombre y versión) | PHP 8 |
| Versión del sistema |  |

Ejecución del cambio (Describa paso a paso las actividades a ejecutar correspondientes a este ítem):

| Ítem | Archivos / Tablas / Api / Módulos / Servidor / Servicio / Configuración a Modificar o Agregar | Responsable(s) | Tiempo Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Calidad |  |  |  |
| 1 | https://owncloud.bt.gob.ve/index.php/s/xixnXSMEUV4wEPe - Definir variables ambientales para ello descargar archivo “variables_ambientales_TOTP.txt” y copiar el contenido en el archivo “.env” de laravel de BT en línea. - Agregar parámetro para uso masivo de TOTP, descargar archivo “agregar_parametro_totp.txt” y ejecutar el query indicado. | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| 2 | Realizar merge de la rama de calidad: http://172.16.32.109/tesoro/internetbanking/-/merge_requests/2285 | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| Master-rc |  |  |  |
| 3 | https://owncloud.bt.gob.ve/index.php/s/xixnXSMEUV4wEPe - Definir variables ambientales para ello descargar archivo “variables_ambientales_TOTP.txt” y copiar el contenido en el archivo “.env” de laravel. - Agregar parámetro para uso masivo de TOTP, descargar archivo “agregar_parametro_totp.txt” y ejecutar el query indicado. | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| 4 | Realizar merge de la rama de master-rc http://172.16.32.109/tesoro/internetbanking/-/merge_requests/2287 | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| Master |  |  |  |
| 5 | https://owncloud.bt.gob.ve/index.php/s/xixnXSMEUV4wEPe - Definir variables ambientales para ello descargar archivo “variables_ambientales_TOTP.txt” y copiar el contenido en el archivo “.env” de laravel de BT en línea. - Agregar parámetro para uso masivo de TOTP, descargar archivo “agregar_parametro_totp.txt” y ejecutar el query indicado. | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| 6 | Realizar merge de la rama de master http://172.16.32.109/tesoro/internetbanking/-/merge_requests/2286 | Misbeny Salazar | 10 Mins |

Impacto en Manuales de Usuarios Funcionales:

- ¿El cambio en el sistema impacta el(los) Manual(es) de Usuario(s) Funcional(es)? [ ] Sí [X ] No

(Si la respuesta es 'No', omita el resto de las preguntas)

- Manual(es) de Usuario Afectado(s):

[Ej.: Manual de Usuario - Módulo de Facturación, Guía Rápida - Gestión de Pedidos]

- Sección(es) / Módulo(s) Específico(s) Afectado(s) en el Manual:

[Indicar las secciones o flujos específicos del manual que requieren actualización. Ej.: "Capítulo 3: Creación de Facturas - Subsección 3.2.1"]

- Descripción del Cambio Requerido en el Manual:

[Detallar qué información debe ser modificada, añadida o eliminada en el manual para reflejar el cambio en el sistema.]

- Versión Actual del Manual (antes de la actualización): [Ej.: v3.0]

- Nueva Versión del Manual (después de la actualización): [Ej.: v3.1]

Responsable(s) por la empresa:

| Área | Representante | Contacto | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación de Proyectos | Rosselys Contreras | rcontreras@ks2.tech |  |
| Coordinación de Infraestructura | Jeagni Sánchez | jsanchez@ks2.tech |  |
| Coordinador de Seguridad | Luis Medina | lmedina@ks2.tech |  |

Autorización del cliente:

| Área | Representante | Contacto | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Tecnología |  |  |  |
| Calidad |  |  |  |
| Seguridad |  |  |  |
| Proyectos |  |  |  |