SOLICITUD DE CONTROL DE CAMBIOS (Versión 5)

| Fecha de Solicitud: | 26/01/2026 | Número de solicitud: | 00000 | Cliente: | Banco del Tesoro (BT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Unidad Solicitante: | Gerencia de arquitectura servicios bancarios | Proyecto/Actividad: | Implementación Débito inmediato Mismo banco a través de BT en línea |
| --- | --- | --- | --- |

Actividad a realizar (Título de la actividad solicitada):

Promoción de las funcionalidades de Débito inmediato Mismo banco a través de BT en línea con un módulo de administración en el sistema Admin. Canales para configuración de comisiones generales, comisiones por cliente y reportes de operaciones/comisiones.

Detalles de la Actividad:

| Fecha y hora estimada de inicio de la actividad | Tiempo total estimado para la realización del cambio |
| --- | --- |
| 26/01/2026 | 1H. 40 Mins |

Tipo de Cambio / Origen del Cambio (Marque con una equis):

| Planificado: |  | Emergente: |  | Nuevo Requerimiento: | X | Mantenimiento: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Impacto del Cambio (Marque con una equis):

| Alto: |  | Medio: | x | Bajo: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Descripción de la actividad (Descripción general de la actividad solicitada):

Ejecución de archivo .war, script y merge-requests en los distintos ambientes para Internet banking y Admin. Canales.

Pruebas de seguridad realizadas:

| Ítem | Actividad / Descripción | Responsable(s) | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N/A | N/A | N/A |

Descripción del plan de roll back:

| Ítem | Actividad / Descripción | Responsable(s) | Tiempo Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Calidad |  |  |  |
| 1 | Reemplazar .war “cobranza.war” por el backup realizado antes del despliegue en ambiente de calidad | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| 2 | Ejecutar script “rollback_adm_canales.txt” en base de datos admints_web_dev de MySql asociado al aplicativo Admin Canales en ambiente de Calidad: https://owncloud.bt.gob.ve/index.php/s/5xwiOSfF1wCFreX | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| 3 | Ejecutar proceso de reverso del merge-request del ambiente Calidad (Gitlab) - Admin Canales: http://172.16.32.109/tesoro/admincanales/-/merge_requests/591 | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| 4 | Ejecutar proceso de reverso del merge-request del ambiente de Calidad (Gitlab) – Internet banking: http://172.16.32.109/tesoro/internetbanking/-/merge_requests/2326 | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| Master-rc |  |  |  |
| 5 | Reemplazar .war “cobranza.war” por el backup realizado antes del despliegue en ambiente de master-rc | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| 6 | Ejecutar proceso de reverso del merge-request del ambiente Master-rc (Gitlab) Bt Linea: http://172.16.32.109/tesoro/internetbanking/-/merge_requests/2327 | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| Master |  |  |  |
| 7 | Reemplazar .war “cobranza.war” por el backup realizado antes del despliegue en ambiente de master | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| 8 | Ejecutar script “rollback_adm_canales.txt” en base de datos admints_web_dev de MySql asociado al aplicativo Admin Canales en ambiente de Master: https://owncloud.bt.gob.ve/index.php/s/5xwiOSfF1wCFreX | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| 9 | Ejecutar proceso de reverso del merge-request del ambiente Master (Gitlab) Admin Canales: http://172.16.32.109/tesoro/admincanales/-/merge_requests/590 | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| 10 | Ejecutar proceso de reverso del merge-request del ambiente Master (Gitlab) Bt Línea: http://172.16.32.109/tesoro/internetbanking/-/merge_requests/2323 | Misbeny Salazar | 10 Mins |

Pruebas funcionales realizadas:

| Ítem | Módulo / Funcionalidad probada | Resultado | Responsable(s) | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realización de operaciones de Débito inmediato Mismo banco desde la plataforma BT en línea (Internet banking). | Exitoso | N/A | 26-01-26 |
| 2 | Estipulación y modificación de comisiones generales y VIP. Generación de reportes a través de Admin. Canales | Exitoso | N/A | 26-01-26 |

Especificaciones técnicas del cambio (Describa detalladamente los aspectos técnicos del cambio):

| Ambiente de origen (Ruta y Descripción de Ambiente) | Desarrollo |
| --- | --- |
| Ambiente destino (Ruta y Descripción de Ambiente) | Calidad, Master-rc y Master (BT en línea) (AdminCanales) |
| Gestor de base de datos (Nombre y versión) | MySQL |
| Lenguaje de programación (Nombre y versión) | PHP 8, PHP 7.2 |
| Versión del sistema |  |

Ejecución del cambio (Describa paso a paso las actividades a ejecutar correspondientes a este ítem):

| Ítem | Archivos / Tablas / Api / Módulos / Servidor / Servicio / Configuración a Modificar o Agregar | Responsable(s) | Tiempo Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Calidad |  |  |  |
| 1 | Desplegar War - Respaldar archivo cobranza.war actual - Desplegar el archivo cobranza.war ubicado en la siguiente Ruta: https://owncloud.bt.gob.ve/index.php/s/PTwZsgz2t5Plni1 IMPORTANTE: Reemplazar el archivo application.properties por el actual de calidad y reemplazar de las propiedades api.sms.url y api.sms.key en caso de no existir por favor agregar: application.version=26012026-DBI-OTP-MB bdt.number.phone=05002837676 core.port.dbi.interbank=9033 #SMS api.sms.url=https://elastic.messangi.me/raven/v2/messages api.sms.key=eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJiZHQtdmUtbm90aWZpY2FjaW9uZXMiLCJhdXRob3JpdGllcyI6eyJsb2dpbiI6IjEiLCJpc0VudGVycHJpc2UiOiIxIn0sInNhbHQiOjE3NTYzNDgyMzM2NDgsImF1ZCI6InByb2QiLCJvcGVyYXRvciI6ImJkdC12ZS1ub3RpZmljYWNpb25lcyIsImlzcyI6IjJiMjY0NzM4LWNlMGYtNDU0ZC1hZjM5LWUyZTFkMWU5NTY1MCJ9.Yh8lG5vGbeMC4MwGQ1wZXW3XnmKclkV4TpxOFlzRdkj0WgWKmrzNiPUvQ-Fq1EZBb3WjcEYmZERDCmv4UJOqqA | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| 2 | Ejecutar script “script_adm_canales.txt” en base de datos admints_web_dev de MySql asociado al aplicativo Admin. Canales en ambiente de Calidad: https://owncloud.bt.gob.ve/index.php/s/5xwiOSfF1wCFreX | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| 3 | Realizar merge de la rama de calidad de Admin Canales: http://172.16.32.109/tesoro/admincanales/-/merge_requests/591 | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| 4 | Realizar merge de la rama de calidad de Bt en Línea: http://172.16.32.109/tesoro/internetbanking/-/merge_requests/2326 | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| Master-rc |  |  |  |
| 5 | Desplegar War - Respaldar archivo cobranza.war actual - Desplegar el archivo cobranza.war ubicado en la siguiente Ruta: https://owncloud.bt.gob.ve/index.php/s/PTwZsgz2t5Plni1 IMPORTANTE: Reemplazar el archivo application.properties por el actual de master-rc y reemplazar de las propiedades api.sms.url y api.sms.key en caso de no existir por favor agregar: application.version=26012026-DBI-OTP-MB bdt.number.phone=05002837676 core.port.dbi.interbank=9033 #SMS api.sms.url=https://elastic.messangi.me/raven/v2/messages api.sms.key=eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJiZHQtdmUtbm90aWZpY2FjaW9uZXMiLCJhdXRob3JpdGllcyI6eyJsb2dpbiI6IjEiLCJpc0VudGVycHJpc2UiOiIxIn0sInNhbHQiOjE3NTYzNDgyMzM2NDgsImF1ZCI6InByb2QiLCJvcGVyYXRvciI6ImJkdC12ZS1ub3RpZmljYWNpb25lcyIsImlzcyI6IjJiMjY0NzM4LWNlMGYtNDU0ZC1hZjM5LWUyZTFkMWU5NTY1MCJ9.Yh8lG5vGbeMC4MwGQ1wZXW3XnmKclkV4TpxOFlzRdkj0WgWKmrzNiPUvQ-Fq1EZBb3WjcEYmZERDCmv4UJOqqA | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| 6 | Realizar merge de la rama de master-rc de Bt en Línea http://172.16.32.109/tesoro/internetbanking/-/merge_requests/2327 | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| Master |  |  |  |
| 7 | Desplegar War - Respaldar archivo cobranza.war actual - Desplegar el archivo cobranza.war ubicado en la siguiente Ruta: https://owncloud.bt.gob.ve/index.php/s/PTwZsgz2t5Plni1 IMPORTANTE: Reemplazar el archivo application.properties por el actual de master y reemplazar de las propiedades api.sms.url y api.sms.key en caso de no existir por favor agregar: application.version=26012026-DBI-OTP-MB bdt.number.phone=05002837676 core.port.dbi.interbank=9033 #SMS api.sms.url=https://elastic.messangi.me/raven/v2/messages api.sms.key=eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJiZHQtdmUtbm90aWZpY2FjaW9uZXMiLCJhdXRob3JpdGllcyI6eyJsb2dpbiI6IjEiLCJpc0VudGVycHJpc2UiOiIxIn0sInNhbHQiOjE3NTYzNDgyMzM2NDgsImF1ZCI6InByb2QiLCJvcGVyYXRvciI6ImJkdC12ZS1ub3RpZmljYWNpb25lcyIsImlzcyI6IjJiMjY0NzM4LWNlMGYtNDU0ZC1hZjM5LWUyZTFkMWU5NTY1MCJ9.Yh8lG5vGbeMC4MwGQ1wZXW3XnmKclkV4TpxOFlzRdkj0WgWKmrzNiPUvQ-Fq1EZBb3WjcEYmZERDCmv4UJOqqA | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| 8 | Ejecutar script “script_adm_canales.txt” en base de datos admints_web_dev de MySql asociado al aplicativo Admin Canales en ambiente de Master: https://owncloud.bt.gob.ve/index.php/s/5xwiOSfF1wCFreX | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| 9 | Realizar merge de la rama de master de Admin. Canales http://172.16.32.109/tesoro/admincanales/-/merge_requests/590 | Misbeny Salazar | 10 Mins |
| 10 | Realizar merge de la rama de master de Bt en Línea http://172.16.32.109/tesoro/internetbanking/-/merge_requests/2323 | Misbeny Salazar | 10 Mins |

Impacto en Manuales de Usuarios Funcionales:

- ¿El cambio en el sistema impacta el(los) Manual(es) de Usuario(s) Funcional(es)? [ ] Sí [X ] No

(Si la respuesta es 'No', omita el resto de las preguntas)

- Manual(es) de Usuario Afectado(s):

[Ej.: Manual de Usuario - Módulo de Facturación, Guía Rápida - Gestión de Pedidos]

- Sección(es) / Módulo(s) Específico(s) Afectado(s) en el Manual:

[Indicar las secciones o flujos específicos del manual que requieren actualización. Ej.: "Capítulo 3: Creación de Facturas - Subsección 3.2.1"]

- Descripción del Cambio Requerido en el Manual:

[Detallar qué información debe ser modificada, añadida o eliminada en el manual para reflejar el cambio en el sistema.]

- Versión Actual del Manual (antes de la actualización): [Ej.: v3.0]

- Nueva Versión del Manual (después de la actualización): [Ej.: v3.1]

Responsable(s) por la empresa:

| Área | Representante | Contacto | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación de Proyectos | Rosselys Contreras | rcontreras@ks2.tech |  |
| Coordinación de Infraestructura | Jeagni Sánchez | jsanchez@ks2.tech |  |
| Coordinador de Seguridad | Luis Medina | lmedina@ks2.tech |  |

Autorización del cliente:

| Área | Representante | Contacto | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Tecnología |  |  |  |
| Calidad |  |  |  |
| Seguridad |  |  |  |
| Proyectos |  |  |  |