|  | Fecha: | 23/02/2026 |
| --- | --- | --- |

I. DATOS DEL PROYECTO / REQUERIMIENTO

| Nombre del Proyecto / Requerimiento |  |  | N° |  | Tipo de Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLPI140 Digitel cambio puerto |  |  |  |  | Planificado ☒ Emergente ☐ |
| Impacto Tecnológico | Afecta Servicio | Afecta Negocio |  |  | Matriz de Perfiles |
| Bajo ☒ Medio ☐ Alto ☐ | Baja ☒ Media ☐ Alta ☐ | Bajo ☒ Medio ☐ Alto ☐ |  |  | Si ☐ No ☒ |
| Ambiente (Origen/Destino) | Plataformas |  |  | Sistema de Control de Versiones |  |
| Desarrollo-Producción | AS/400 ☐ Distribuida ☒ Base de Datos ☐ |  |  | Nombre: Gitlab-Capa media Bus Código: |  |
| Justificación |  |  |  |  |  |

II. PLATAFORMAS / REPOSITORIOS

- AS/400

| Control de Cambio |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambiente Origen (Dirección IP): |  |  |  | Ambiente Destino (Dirección IP): |  |  |  |
| # Ejec. | Programa / Objeto / Archivo |  | Biblioteca |  |  | Instrucciones |  |
|  |  |  | Origen |  | Destino |  |  |

| Actividades Complementarias (AS/400) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Ejec. | Descripción de la Actividad | Área Ejecutora | Observaciones |

| Planificación del Rollback (AS/400) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Origen del Respaldo: |  | Destino del Respaldo: |
| # Ejec. | Descripción del Orden de Restauración (Declaración de la secuencia de las secciones a aplicar para la restauración) |  |

Desarrollador Responsable (AS/400):

| Nombre y Apellido: | Cargo: | Gerencia: | Firma: |
| --- | --- | --- | --- |

- Distribuida

Indique la Rama que comprende: Calidad ☒ Master RC ☒ Master ☒

| Control de Cambio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ejec. | Componentes y su extensión | Ubicación |  | Instrucciones |
|  |  | Origen | Destino |  |
| Calidad |  |  |  |  |
| 1 | EJECUTAR SCRIPT BASE DE DATOS BUS DE SERVICIO | https://owncloud.bt.gob.ve/index.php/s/Fl7pPNFFqGFNklyadentro de la carpeta /scritps | CALIDAD | Ambiente de Calidad Ejecutar script en base de datos del bus de servicio nombre del script: scriptPuertosDIGITEL.txt https://owncloud.bt.gob.ve/index.php/s/Fl7pPNFFqGFNkly adentro de la carpeta /scritps |
| 2 | DESPLEGAR WAR BUS_SERVICIO | CALIDAD | CALIDAD | Desplegar war: bus_servicio.war siguiendo el siguiente ejemplo: - Detener tomcat desde el servidor del ambiente de calidad: sudo systemctl stop tomcat - Respaldar war anterior y limpiar el directorio: cd $TOMCAT_HOME/webapps/ mv bus_servicio.war bus_servicio.war.$(date +%Y%m%d_%H%M) rm -rf bus_servicio/ - Desplegar nuevo WAR cp /ruta/nueva/bus_servicio.war . - Iniciar tomcat sudo systemctl start tomcat Nota: Modificar credenciales de base de datos en el archivo application.properties con las correctas del ambiente de calidad Ruta: https://owncloud.bt.gob.ve/index.php/s/Fl7pPNFFqGFNkly dentro de la carpeta /war |
| 3 | INTERNET BANKING modificación del archivo .ENV | CALIDAD | CALIDAD | Modificar en el .env la variable digitel WS_DIGITEL=https:ip_calidad:[puerto] Ejemplo WS_DIGITEL = https://200.71.241.110.crt:32556 |
| 4 | Despliegue en Calidad | integracion/calidad/digitel-afiliacion | CALIDAD | Realizar Merge desde http://172.16.32.109/tesoro/internetbanking/-/merge_requests/2371 |
| Master RC |  |  |  |  |
| 5 | EJECUTAR SCRIPT BASE DE DATOS BUS DE SERVICIO | https://owncloud.bt.gob.ve/index.php/s/Fl7pPNFFqGFNkly Dentro de la carpeta /scritps | MASTER-RC | Ambiente de Master-rc Ejecutar script en base de datos del bus de servicio nombre del script: scriptPuertosDIGITEL.txt https://owncloud.bt.gob.ve/index.php/s/Fl7pPNFFqGFNkly Dentro de la carpeta /scritps |
| 6 | DESPLEGAR WAR BUS_SERVICIO | MASTER-RC | MASTER-RC | Desplegar war: bus_servicio.war siguiendo el siguiente ejemplo: - Detener tomcat desde el servidor del ambiente de master-rc: sudo systemctl stop tomcat - Respaldar war anterior y limpiar el directorio: cd $TOMCAT_HOME/webapps/ mv bus_servicio.war bus_servicio.war.$(date +%Y%m%d_%H%M) rm -rf bus_servicio/ - Desplegar nuevo WAR cp /ruta/nueva/bus_servicio.war . - Iniciar tomcat sudo systemctl start tomcat Nota: Modificar credenciales de base de datos en el archivo application.properties con las correctas del ambiente de MASTER-RC Ruta: https://owncloud.bt.gob.ve/index.php/s/Fl7pPNFFqGFNkly dentro de la carpeta /war |
| 7 | INTERNET BANKING modificación del archivo .ENV | MASTER-RC | MASTER-RC | Modificar en el .env la variable digitel WS_DIGITEL=https:ip_productiva:[puerto] Ejemplo WS_DIGITEL = https://200.71.241.110.crt:32556 |
| 8 | Despliegue en master-rc | integracion/master-rc/digitel-afiliacion | MASTER-RC | Realizar Merge desde http://172.16.32.109/tesoro/internetbanking/-/merge_requests/2370 |
| Master |  |  |  |  |
| 9 | DESPLEGAR WAR BUS_SERVICIO | MASTER | MASTER | Desplegar war: bus_servicio.war siguiendo el siguiente ejemplo: - Detener tomcat desde el servidor del ambiente de MASTER: sudo systemctl stop tomcat - Respaldar war anterior y limpiar el directorio: cd $TOMCAT_HOME/webapps/ mv bus_servicio.war bus_servicio.war.$(date +%Y%m%d_%H%M) rm -rf bus_servicio/ - Desplegar nuevo WAR cp /ruta/nueva/bus_servicio.war . - Iniciar tomcat sudo systemctl start tomcat Nota: Modificar credenciales de base de datos en el archivo application.properties con las correctas del ambiente de MASTER Ruta: https://owncloud.bt.gob.ve/index.php/s/Fl7pPNFFqGFNkly dentro de la carpeta /war |
| 10 | INTERNET BANKING modificación del archivo .ENV | MASTER | MASTER | Modificar en el .env la variable digitel WS_DIGITEL=https:ip_productiva:[puerto] Ejemplo WS_DIGITEL = https://200.71.241.110.crt:32556 |
| 11 | Despliegue en master | integracion/master/digitel-afiliacion | MASTER | Realizar Merge desde http://172.16.32.109/tesoro/internetbanking/-/merge_requests/2369 |

| Actividades Complementarias (Distribuida) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Ejec. | Descripción de la Actividad | Área Ejecutora | Observaciones |

| Planificación del Rollback (Distribuida) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Origen del Respaldo: |  | Destino del Respaldo: Master |
| # Ejec. | Descripción del Orden de Restauración (Declaración de la secuencia de las secciones a aplicar para la restauración) |  |
| Calidad |  |  |
| 1 | Ambiente de Calidad Ejecutar script en base de datos del bus de servicio en caso de fallar nombre del script: scriptRollbackPuertosDIGITEL.txt https://owncloud.bt.gob.ve/index.php/s/Fl7pPNFFqGFNkly dentro de la carpeta /scritps | Misbeny Salazar |
| 2 | Desplegar war respaldado calidad: - Detener tomcat sudo systemctl stop tomcat - Copiar WAR respaldado y reemplazar el actual cd $TOMCAT_HOME/webapps mv bus_servicio.war.$(date +%Y%m%d_%H%M) bus_servicio.war - Iniciar tomcat sudo systemctl start tomcat | Misbeny Salazar |
| 3 | Ambiente de Calidad Ejecución del proceso de reverso en los merge-request del ambiente en gitlab: http://172.16.32.109/tesoro/internetbanking/-/merge_requests/2371 | Misbeny Salazar |
|  | Master-rc |  |
| 4 | Ambiente de Master-rc Ejecutar script en base de datos del bus de servicio en caso de fallar nombre del script: scriptRollbackPuertosDIGITEL.txt https://owncloud.bt.gob.ve/index.php/s/Fl7pPNFFqGFNkly adentro de la carpeta /scritps | Misbeny Salazar |
| 5 | Desplegar war respaldad master-rc: - Detener tomcat sudo systemctl stop tomcat - Copiar WAR respaldado y reemplazar el actual cd $TOMCAT_HOME/webapps mv bus_servicio.war.$(date +%Y%m%d_%H%M) bus_servicio.war - Iniciar tomcat sudo systemctl start tomcat | Misbeny Salazar |
| 6 | Ambiente de Master-rc Ejecución del proceso de reverso en los merge-request del ambiente en gitlab http://172.16.32.109/tesoro/internetbanking/-/merge_requests/2370 | Misbeny Salazar |
| 7 | Ambiente de Master-rc internet backing Modificar en el .env la variable digitel revertir la modificación la variable de entorno WS_DIGITEL = ip.respalda | Misbeny Salazar |
|  | MASTER |  |
| 8 | Desplegar war respaldado master: - Detener tomcat sudo systemctl stop tomcat - Copiar WAR respaldado y reemplazar el actual cd $TOMCAT_HOME/webapps mv bus_servicio.war.$(date +%Y%m%d_%H%M) bus_servicio.war - Iniciar tomcat sudo systemctl start tomcat | Misbeny Salazar |
| 9 | Ambiente de Master Ejecución del proceso de reverso en los merge-request del ambiente en gitlab http://172.16.32.109/tesoro/internetbanking/-/merge_requests/2369 | Misbeny Salazar |
| 10 | Ambiente de Master internet backing Modificar en el .env la variable digitel revertir la modificación la variable de entorno WS_DIGITEL = ip.respalda MASTER | Misbeny Salazar |

Desarrollador Responsable (Distribuida):

| Nombre y Apellido: | Cargo: | Gerencia: | Firma: |
| --- | --- | --- | --- |

- Base de Datos

Control de Cambio

Tipo de Pase: ☐ Base de Datos Completa ☐ Tablas ☐ Esquemas ☐ Estructura ☐ Data ☐ Estructura y Data ☐ Otro:

| # Ejec. | Nombre/IP Servidor/ Base de Datos Origen: | Nombre/IP Servidor/ Base de Datos Destino: | Script |
| --- | --- | --- | --- |

| Actividades Complementarias (Base de Datos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Ejec. | Descripción de la Actividad | Área Ejecutora | Observaciones |

| Planificación del Rollback (Base de Datos) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Origen del Respaldo: |  | Destino del Respaldo: |
| # Ejec. | Descripción del Orden de Restauración (Declaración de la secuencia de las secciones a aplicar para la restauración) |  |

Desarrollador Responsable (Base de Datos):

| Nombre y Apellido: Karen Luna | Cargo: Especialista SR TI | Gerencia: Sistemas Financieros Tecnológícos. | Firma: |
| --- | --- | --- | --- |

| III. VALIDACIÓN DEL PASE ENTRE AMBIENTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborador por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| Nombre y Apellido: Cargo: Unidad: ___________________________________ Firma | Nombre y Apellido: Denisse Cartaya Cargo: Coordinador JR Unidad: Sistemas Financieros Tecnológícos ___________________________________ Firma | Nombre y Apellido: Yaqueline Pabon Cargo: Gerente General Unidad: Tecnologia ___________________________________ Firma |